TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Tìm hiểu và ứng dụng Bootstrap trong thiết kế giao diện Web Responsive |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Nguyễn Quốc Nam - MSSV: 110124128 - Điện thoại: 0399302691 - Email: quocnamtv2006@gmail.com - Mã lớp: DA24TTC |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Đoàn Phước Miền - Học hàm, học vị: Tiến Sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. 12/10/2026 –18/10/2026; Tìm hiểu tổng quan Bootstrap, thiết lập môi trường, viết ví dụ minh họa Grid System và các Component cơ bản.; Tài liệu lý thuyết, bộ ví dụ Grid System và Component.. 02/11/2026 –08/11/2026; Phân tích yêu cầu, xác định cấu trúc website, dựng khung HTML5 và bố cục chính bằng Grid System (giao diện trên máy tính).; Cấu trúc website và giao diện hiển thị trên máy tính.. 23/11/2026 –29/11/2026; Hoàn thiện hiển thị responsive cho máy tính bảng và điện thoại, tích hợp các Component và Utility Class, so sánh Bootstrap với CSS thuần.; Website hoàn chỉnh trên 3 thiết bị, bảng so sánh Bootstrap – CSS thuần.. 14/12/2026 –20/12/2026; Kiểm thử trên nhiều trình duyệt và kích thước màn hình, sửa lỗi giao diện, viết và hoàn chỉnh báo cáo đồ án.; Báo cáo đồ án, mã nguồn và sản phẩm website hoàn chỉnh.. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian (từ ngày... đến ngày ...); Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. 12/10/2026 –18/10/2026; Tìm hiểu tổng quan Bootstrap, thiết lập môi trường, viết ví dụ minh họa Grid System và các Component cơ bản.; Đã tổng hợp xong file tài liệu lý thuyết về thiết kế Web Responsive và Bootstrap 5: đã cài đặt VS code, nhúng bootstrap 5 qua CDN và hoàn thành 2 file code ví dụ minh họa cho Grid System cùng các Compoment cơ bản.; Chuẩn bị phân tích cấu trúc website và phác thảo layout cho tuần 2. 02/11/2026 –08/11/2026; Phân tích yêu cầu, xác định cấu trúc website, dựng khung HTML5 và bố cục chính bằng Grid System (giao diện trên máy tính).. 23/11/2026 –29/11/2026; Hoàn thiện hiển thị responsive cho máy tính bảng và điện thoại, tích hợp các Component và Utility Class, so sánh Bootstrap với CSS thuần.. 14/12/2026 –20/12/2026; Kiểm thử trên nhiều trình duyệt và kích thước màn hình, sửa lỗi giao diện, viết và hoàn chỉnh báo cáo đồ án.. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: - Đề xuất: |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm ... Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) |